**Tim**

**Jelena, Željana i Omar**

**- Izveštaj -**

U proteklom periodu (01.03. - 26.03.)tim JŽO posvetio se realizovanju 1. i 2. faze projekta.

Nakon podele podtimova i dodele početnih zadataka na nivou tima (01.03. - 13.03.), podtim JŽO organizovao je radne aktivnosti kroz sprintove. Aktivnosti u podtimu bile su podeljene u dva sprinta:

1. Sprint - (14.03. - 21.03.)
2. Sprint - (22.03. - 26.03.)

Spisak zadataka realizovanih u planiranom vremenskom roku (14.03. - 26.03.):

1. Pisanje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva (Requirement table)
2. Pisanje organizacionog plana rada (Word document)
3. Odabir univerzalnih komponenti (Text document)
4. Pisanje prezentacije (PowerPoint)
5. Modelovanje UseCase dijagrama (Astah Professional)
6. Modelovanje Class dijagrama (Astah Professional)
7. Modelovanje Activity dijagrama(Astah Professional)

Koristeći agilni metodološki pristup upravljanja projektom, u timu JŽO izmenjeni su zadaci koji se nalaze u nastavku izveštaja:

1. Izmena funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva
2. Izmena organizacionog plana rada
3. Izmena prezentacije
4. Izmena dijagrama