**Organizacioni plan rada – Tim JŽO**

**Kratak raspored aktivnosti po nedeljama**

**Nedelja** **1**

- Pisanje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva na nivou tima (Requirement table)

**Nedelja 2**

- Odabir zadataka:

1. Upravljanje obimom projekta i rasporedom rada - Jelena Ulemek

2. Podrška metodologijama upravljanja - Željana Vulović

3. Upravljanje rizicima i nabavkom - Omar Iriškić

- Aktivnosti:

- Detaljan pregled poglavlja koja se odnose na izabrani zadatak

- Izdvajanje potrebnih teza

- Pisanje zahteva na nivou članova tima u tekstualnom dokumentu  
- Integrisanje zahteva nivou podtima u tabeli zahteva (Astah Professional)

**Nedelja 3**

**Realizacija Sprinta 1**

- Modelovanje UseCase i klasnih dijagrama koristeći Astah Professional

**Nedelja 4**

**Realizacija Sprinta 2**

- Pravljenje prototipnih komponenti

**WBS - Work Breakdown Structure**

1. **Sprint (17.03. - 21.03)**

**Nedelja 14.03.**

JŽO - Čitanje knjige i paralelna dopuna zahteva

JŽO - Pregled urađenih zahteva i izmena tabele zahteva

**Ponedeljak 15.03.**

JŽO – Izmena tabele zahteva, dodavanje tagged values za svaki zahtev

J – Teze za organizacioni plan rada (17:00-18:00)

JŽO – Sastanak (21:00-22:00)

– Tema: Razrada organizacionog plana rada

**Utorak 16.03.**

JŽO - Validacija zahteva

- Teorijski deo kolokvijuma (16:00)

- Sastanak (21:00-21:30)

- Tema: Pregled i dopuna organizacionog plana rada

J – Dostavljanje organizacionog plana rada projektnom rukovodiocu

**Sreda 17.03.**

- Kontrolna tačka br. 1 (13:00)

- Prikaz prezentacije i tabele zahteva na nivou tima i podtima

J – Izrada UseCase dijagrama

Ž - Izrada UseCase dijagrama

O - Izrada UseCase dijagrama

**Četvrtak 18.03.**

J – Izrada UseCase dijagrama

Ž - Izrada UseCase dijagrama

O - Izrada UseCase dijagrama

**Petak 19.03.**

J – Izrada klasnog dijagrama

Ž - Izrada klasnog dijagrama

O - Izrada klasnog dijagrama

**Subota 20.03.**

J – Izrada klasnog dijagrama

Ž - Izrada klasnog dijagrama

O - Izrada klasnog dijagrama

**Nedelja 21.03.**

JŽO:

- Sastanak (Vreme - nedefinisano)

- Tema: Pregled dijagrama

**2. Sprint (22.03.-28.03)**

**Ponedeljak 22.03.**

-Razvijanje komponente sa uporednim testiranjem:

JŽ – Task board

O – Risk management board

**Utorak 23.03.**

-Razvijanje komponente sa uporednim testiranjem:

JŽ - Task board

O - Risk management board

**Sreda 24.03.**

-Razvijanje komponente sa uporednim testiranjem:

JŽ - Task board

O - Risk management board

**Četvrtak 25.03.**

JŽO - Integracija sa ostatkom sistema i uporednim testiranjem

**Petak 26.03.**

- Teorijski deo kolokvijuma (Vreme - nedefinisano)

- Kontrolna tačka br. 2 (Vreme - nedefinisano)

JŽO - Integracija sa ostatkom sistema i uporednim testiranjem

**Subota 27.03.**

JŽO:

* Pisanje prezentacije
* Integracija sa ostatkom sistema i uporednim testiranjem
* Sastanak (Vreme - nedefinisano)

**Nedelja 28.03.**

* Pisanje prezentacije
* Završni ispit iz predmeta Upravljanje softverskim projektom (Vreme - nedefinisano)