**Organizacioni plan rada – Tim JŽO**

**Kratak raspored aktivnosti po nedeljama**

**Nedelja** **1**

- Pisanje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva na nivou tima (Requirement table)

**Nedelja 2**

- Odabir zadataka:

1. Upravljanje obimom projekta i rasporedom rada - Jelena Ulemek

2. Podrška metodologijama upravljanja - Željana Vulović

3. Upravljanje rizicima i nabavkom - Omar Iriškić

- Aktivnosti:

- Detaljan pregled poglavlja koja se odnose na izabrani zadatak

- Izdvajanje potrebnih teza

- Pisanje zahteva na nivou članova tima u tekstualnom dokumentu  
- Integrisanje zahteva nivou podtima u tabeli zahteva (Astah Professional)

**Nedelja 3**

**Realizacija Sprinta 1**

- Modelovanje UseCase i klasnih dijagrama koristeći Astah Professional

**Nedelja 4**

**Realizacija Sprinta 2**

- Modelovanje klasnih dijagrama i dijagrama aktivnosti koristeći Astah Professional

**WBS - Work Breakdown Structure**

**Sprint 1 (14.03.-21.03)**

**Nedelja 14.03.**

JŽO - Čitanje knjige i paralelna dopuna zahteva

JŽO - Pregled urađenih zahteva i izmena tabele zahteva

**Ponedeljak 15.03.**

JŽO – Izmena tabele zahteva, dodavanje tagged values za svaki zahtev

Jelena – Teze za organizacioni plan rada (17:00-18:00)

JŽO – Sastanak (21:00-22:00)

– Tema: Razrada organizacionog plana rada

**Utorak 16.03.**

JŽO - Validacija zahteva

- Teorijski deo kolokvijuma (16:00)

- Sastanak (21:00-21:30)

- Tema: Pregled i dopuna organizacionog plana rada

Jelena – Dostavljanje organizacionog plana rada projektnom rukovodiocu

**Sreda 17.03.**

- Kontrolna tačka br. 1 (13:00)

- Prikaz prezentacije i tabele zahteva na nivou tima i podtima

JŽO – Podela UseCase dijagrama

**Četvrtak 18.03.**

JŽO – Izrada UseCase dijagrama

**Petak 19.03.**

JŽO – Završetak izrade UseCase dijagrama

**Subota 20.03.**

JŽO – Izrada klasnih dijagrama

**Nedelja 21.03.**

JŽO – Izrada klasnih dijagrama

**Sprint 2 (22.03.-26.03)**

**Ponedeljak 22.03.**

JŽO – Završetak izrade klasnih dijagrama

JŽO - Izmena organizacionog plana rada

JŽO – Sastanak (20:30-21:15)

**Utorak 23.03.**

JŽO – Izrada dijagrama aktivnosti; Sastanak

**Sreda 24.03.**

JŽO - Izrada dijagrama aktivnosti; Sastanak

**Četvrtak 25.03.**

JŽO –Završetak izrade dijagrama aktivnosti

JŽO – Dopuna prezentacije

Tim – Sastanak (17:30-18:30)

**Petak 26.03.**

- Kontrolna tačka br. 2